СметаПросто
smetaprosto.ru
Электромонтажные работы в квартире, 54 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
Исполнитель: Сергей, электромонтажник, тел. +7 ___ ___-__-__
Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________
ТОЧКИ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₽
	СУММА, ₽

	1
	Розетка: подрозетник и подключение
	точка
	24
	550
	13 200

	2
	Выключатель: подрозетник и подключение
	точка
	9
	550
	4 950

	3
	Вывод под светильник
	точка
	12
	450
	5 400

	4
	Точка под стиральную машину с отдельной линией
	точка
	1
	1 200
	1 200

	
	ИТОГО · точки
	
	
	
	24 750



ШТРОБА И ОТВЕРСТИЯ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₽
	СУММА, ₽

	5
	Штроба в кирпиче
	м.п.
	48
	380
	18 240

	6
	Штроба в бетоне
	м.п.
	12
	620
	7 440

	7
	Отверстие под подрозетник в бетоне
	шт
	33
	350
	11 550

	
	ИТОГО · штроба и отверстия
	
	
	
	37 230



КАБЕЛЬ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₽
	СУММА, ₽

	8
	Прокладка кабеля 3×2,5
	м.п.
	120
	90
	10 800

	9
	Прокладка кабеля 3×1,5
	м.п.
	90
	80
	7 200

	10
	Прокладка кабеля 3×4 на плиту
	м.п.
	20
	110
	2 200

	
	ИТОГО · кабель
	
	
	
	20 200



ЩИТ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₽
	СУММА, ₽

	11
	Сборка щита на 24 модуля
	шт
	1
	6 500
	6 500

	12
	Установка автомата
	шт
	14
	350
	4 900

	13
	Установка УЗО
	шт
	3
	550
	1 650

	
	ИТОГО · щит
	
	
	
	13 050



МАТЕРИАЛЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₽
	СУММА, ₽

	14
	Кабель 3×2,5
	м.п.
	130
	95
	12 350

	15
	Кабель 3×1,5
	м.п.
	100
	62
	6 200

	16
	Автоматы, УЗО и корпус щита
	компл
	1
	9 800
	9 800

	17
	Подрозетники и крепёж
	компл
	1
	3 200
	3 200

	
	ИТОГО · материалы
	
	
	
	31 550



Всего работы: 95 230 ₽
Всего материалы: 31 550 ₽
Накладные расходы  10% от работ: 9 523 ₽
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 136 303 ₽

СРОК И УСЛОВИЯ
•  Срок выполнения — 12 рабочих дней с даты аванса.
•  Сечение кабеля подбирается по нагрузке до начала работ.
•  Штроба считается по фактической трассе, а длина уточняется после разметки.
•  Штробление несущих стен согласуется с заказчиком отдельно.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________
Составлено в СметаПросто · smetaprosto.ru




