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Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ, 54 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Иван, мастер-отделочник
тел. +7 ___ ___-__-__
	ЗАКАЗЧИК · ОБЪЕКТ
______________________
г. ________, кв. ____



	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₽
	СУММА, ₽

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	1
	Демонтаж обоев
	м²
	96
	90
	8 640

	2
	Демонтаж напольного покрытия
	м²
	54
	120
	6 480

	3
	Вынос и вывоз мусора
	меш
	40
	150
	6 000

	ИТОГО · демонтажные работы
	21 120

	ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	4
	Штукатурка стен по маякам
	м²
	96
	650
	62 400

	5
	Стяжка пола, слой 50 мм
	м²
	54
	550
	29 700

	6
	Шпаклёвка стен под обои, 2 слоя
	м²
	96
	420
	40 320

	7
	Грунтовка поверхностей
	м²
	150
	60
	9 000

	8
	Электрика: штробление и разводка
	точка
	32
	950
	30 400

	ИТОГО · черновые работы
	171 820

	ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	9
	Поклейка обоев
	м²
	96
	380
	36 480

	10
	Укладка ламината с подложкой
	м²
	54
	450
	24 300

	11
	Монтаж плинтуса
	м.п.
	62
	220
	13 640

	12
	Установка межкомнатных дверей
	шт
	4
	3 500
	14 000

	13
	Натяжной потолок
	м²
	54
	700
	37 800

	ИТОГО · чистовые работы
	126 220

	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	14
	Штукатурная смесь
	меш
	62
	480
	29 760

	15
	Смесь для стяжки
	меш
	45
	420
	18 900

	16
	Шпаклёвка финишная
	меш
	14
	950
	13 300

	17
	Обои и клей
	рул
	18
	1 900
	34 200

	18
	Ламинат и подложка
	м²
	58
	1 450
	84 100

	ИТОГО · материалы
	180 260

	ВСЕГО РАБОТЫ
	319 160

	ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ
	180 260

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ · 10 % ОТ РАБОТ
	31 916

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	531 336 ₽


СРОК И УСЛОВИЯ
•  Срок выполнения — 45 рабочих дней с даты аванса.
•  Аванс 30%, далее оплата по закрытым этапам.
•  Объёмы уточняются по факту обмера; расхождение более 10% согласуется отдельно.
•  В стоимость не входит: сантехника, мебель, вывоз строительного мусора контейнером.
Составлено в СметаПросто · smetaprosto.ru




