| СметаПросто smetaprosto.ru | Смета № 1 от __.__.2026 |
| --- | --- |

Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ, 54 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

| ИСПОЛНИТЕЛЬ Иван, мастер-отделочник тел. +7 ___ ___-__-__ | ЗАКАЗЧИК · ОБЪЕКТ ______________________ г. ________, кв. ____ |
| --- | --- |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев | м² | 96 | 90 | 8 640 |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия | м² | 54 | 120 | 6 480 |
| 3 | Вынос и вывоз мусора | меш | 40 | 150 | 6 000 |
| ИТОГО · демонтажные работы |  |  |  |  | 21 120 |
| ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 4 | Штукатурка стен по маякам | м² | 96 | 650 | 62 400 |
| 5 | Стяжка пола, слой 50 мм | м² | 54 | 550 | 29 700 |
| 6 | Шпаклёвка стен под обои, 2 слоя | м² | 96 | 420 | 40 320 |
| 7 | Грунтовка поверхностей | м² | 150 | 60 | 9 000 |
| 8 | Электрика: штробление и разводка | точка | 32 | 950 | 30 400 |
| ИТОГО · черновые работы |  |  |  |  | 171 820 |
| ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 9 | Поклейка обоев | м² | 96 | 380 | 36 480 |
| 10 | Укладка ламината с подложкой | м² | 54 | 450 | 24 300 |
| 11 | Монтаж плинтуса | м.п. | 62 | 220 | 13 640 |
| 12 | Установка межкомнатных дверей | шт | 4 | 3 500 | 14 000 |
| 13 | Натяжной потолок | м² | 54 | 700 | 37 800 |
| ИТОГО · чистовые работы |  |  |  |  | 126 220 |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 14 | Штукатурная смесь | меш | 62 | 480 | 29 760 |
| 15 | Смесь для стяжки | меш | 45 | 420 | 18 900 |
| 16 | Шпаклёвка финишная | меш | 14 | 950 | 13 300 |
| 17 | Обои и клей | рул | 18 | 1 900 | 34 200 |
| 18 | Ламинат и подложка | м² | 58 | 1 450 | 84 100 |
| ИТОГО · материалы |  |  |  |  | 180 260 |
| ВСЕГО РАБОТЫ |  |  |  |  | 319 160 |
| ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  | 180 260 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ · 10 % ОТ РАБОТ |  |  |  |  | 31 916 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 531 336 ₽ |

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Срок выполнения — 45 рабочих дней с даты аванса.

•  Аванс 30%, далее оплата по закрытым этапам.

•  Объёмы уточняются по факту обмера; расхождение более 10% согласуется отдельно.

•  В стоимость не входит: сантехника, мебель, вывоз строительного мусора контейнером.

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.ru