СметаПросто

smetaprosto.ru

Ремонтно-отделочные работы, квартира 54 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Сергей, мастер-отделочник, тел. +7 ___ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж обоев и покрытий | м² | 74 | 250 | 18 500 |
| 2 | Штукатурка стен по маякам | м² | 74 | 620 | 45 880 |
| 3 | Стяжка пола, слой 50 мм | м² | 27 | 780 | 21 060 |
| 4 | Грунтовка поверхностей | м² | 101 | 90 | 9 090 |
|  | ИТОГО · черновые работы |  |  |  | 94 530 |

ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Поклейка обоев | м² | 50 | 215 | 10 750 |
| 6 | Покраска стен в два слоя | м² | 24 | 260 | 6 240 |
| 7 | Укладка плитки | м² | 22 | 1 150 | 25 300 |
| 8 | Укладка ламината с подложкой | м² | 27 | 420 | 11 340 |
| 9 | Монтаж плинтуса | м.п. | 42 | 180 | 7 560 |
|  | ИТОГО · чистовые работы |  |  |  | 61 190 |

МАТЕРИАЛЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Штукатурная смесь | меш | 40 | 480 | 19 200 |
| 11 | Обои и клей | рул | 14 | 1 900 | 26 600 |
| 12 | Плитка и затирка | м² | 22 | 1 250 | 27 500 |
| 13 | Ламинат и подложка | м² | 29 | 950 | 27 550 |
|  | ИТОГО · материалы |  |  |  | 100 850 |

Всего работы: 155 720 ₽

Всего материалы: 100 850 ₽

Накладные расходы  10% от работ: 15 572 ₽

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 272 142 ₽

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Срок выполнения — 35 рабочих дней с даты аванса.

•  Объёмы уточняются по факту обмера.

•  На подрезку плитки заложено 5%, при укладке по диагонали 10%.

•  Черновые и чистовые работы принимаются и оплачиваются по очереди.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.ru