СметаПросто

smetaprosto.ru

Сантехнические работы, санузел и кухня

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Сергей, сантехник, тел. +7 ___ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ДЕМОНТАЖ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старых труб | м.п. | 18 | 220 | 3 960 |
| 2 | Демонтаж унитаза и ванны | шт | 2 | 900 | 1 800 |
|  | ИТОГО · демонтаж |  |  |  | 5 760 |

РАЗВОДКА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Разводка холодной воды | м.п. | 16 | 620 | 9 920 |
| 4 | Разводка горячей воды | м.п. | 16 | 620 | 9 920 |
| 5 | Канализация | м.п. | 9 | 700 | 6 300 |
| 6 | Установка коллектора | шт | 1 | 3 500 | 3 500 |
|  | ИТОГО · разводка |  |  |  | 29 640 |

ПРИБОРЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Установка унитаза | шт | 1 | 3 200 | 3 200 |
| 8 | Установка ванны | шт | 1 | 5 500 | 5 500 |
| 9 | Установка смесителя | шт | 3 | 1 400 | 4 200 |
| 10 | Подключение стиральной машины | шт | 1 | 2 200 | 2 200 |
| 11 | Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 3 800 | 3 800 |
|  | ИТОГО · приборы |  |  |  | 18 900 |

МАТЕРИАЛЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Труба и фитинги | компл | 1 | 18 500 | 18 500 |
| 13 | Краны и гребёнка | компл | 1 | 9 800 | 9 800 |
| 14 | Крепёж и уплотнители | компл | 1 | 2 400 | 2 400 |
|  | ИТОГО · материалы |  |  |  | 30 700 |

Всего работы: 54 300 ₽

Всего материалы: 30 700 ₽

Накладные расходы  10% от работ: 5 430 ₽

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 90 430 ₽

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Срок выполнения — 8 рабочих дней с даты аванса.

•  Разводка считается по фактической трассе с подъёмами и обходами.

•  Перенос стояка согласуется с управляющей компанией отдельно.

•  Скрытые работы принимаются актом до закрытия штроб.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.ru